***O b e c N e d ě l i š t ě***

*Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2022 ze dne 28. listopadu 2022*

*Zápis:*

*Přítomni: Ing. L. Podlipný, Z. Kiršbaum, V. Otřísal, U. Stannerová, L. Ságnerová, Mgr. J. Jizba, Ing. J. Petr,P. Čihal, L. Mozdík*

*Nepřítomni:*

*Hosté:*

*Datum a čas: 28. listopadu 2022 (19:00 – 20:45)*

*Místo: Obecní úřad Neděliště*

***Program:***

*1) Zahájení*

*2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu*

*3) Volba návrhové komise*

*4) Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce*

*5) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci hřiště*

*6) Pověření starosty k přijímání rozpočtových opatření*

*7) Rozpočtové opatření č.4/2022*

*8) Informace z porad zastupitelstva obce*

*9) Diskuze*

1. *Zasedání zahájil v 19:00 hodin Ing. L. Podlipný. Přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.*

***S navrženým programem souhlasili všichni zastupitelé.***

1. *Jako zapisovatelka byla navržena Andrea Netušilová, ověřovatelé zápisu pan Mgr. J. Jizba a pan Z. Kiršbaum*

***S volbou zapisovatele a ověřovatelů zápisu souhlasili všichni zastupitelé.***

1. *Do návrhové komise navrženi Ing. L. Podlipný a Ing. J. Petr*

***S volbou návrhové komise souhlasili všichni zastupitelé.***

1. *Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání*

***Žádné připomínky k zápisu z minulého zasedání.***

1. ***Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci hřiště***

*Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v podzimních měsících nebylo možné provést některé práce, které se mohou provádět jen při splnění předepsaných technologických podmínek. To způsobilo, že termín dokončení díla 31.10.2022 nebyl splněn. Obec se dohodla se zhotovitelem na dodatku smlouvy, který řeší posunutí termínu dokončení díla a opatření k zabezpečení hřiště před vznikem škod během zimy. Vzhledem k objektivním důvodům neuplatní obec smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla 31.10.2022.*

*Ing. Podlipný – může se to nějakým způsobem upravit, rozšířit, ale považuje toto znění za nezbytné minimum, které zdůvodňuje tento postup zastupitelstva.*

*Mgr. Jizba – jak je to se smluvní pokutou.*

*Ing. Podlipný – musíme zdůvodnit proč neuplatňujeme smluvní pokutu. To, že jsme akceptovali , že zdržení bylo dáno objektivními příčinami je odůvodnění. Někdo může mít námitky, ale je to věcí subjektivního názoru.*

*Návrh u s n e s e n í :*

*Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.1 smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce sportovního hřiště na p.č.208/2 v k.ú. Horní Neděliště“. Smluvní pokuta za nedodržení termínu 31.10.2022 nebude uplatněna.*

***S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.***

1. ***Pověření starosty k přijímání rozpočtových opatření***

*Navýšení výdajů rozpočtu musí vždy předcházet přijetí příslušného rozpočtového opatření, které schválí zastupitelstvo. Vzhledem k frekvenci zasedání (cca 1x za 2 měsíce) je toto někdy obtížně splnitelné, zejména u operativních provozních výdajů.*

*Lze to řešit pověřením starosty k přijímání rozpočtových opatření do stanoveného limitu.*

*Mgr. J. Jizba – když nastane možnost koupit věc např. za 190 tis. Kč, to koupíte a následně se to pak odsouhlasí na následujícím zastupitelstvu?*

*Ing. Podlipný – máme nějakou sumu, která byla schválena na začátku roku. Jednou za měsíc se dělá uzávěrka a může se stát, že z nějakých důvodů bude zapotřebí uhradit např. faktura. Účetní toto zjistí na konci měsíce. Rozpočet se postupně plní, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Pokud se to překročí, tak zatím nám to bylo tolerováno. Jako starosta může do určité výše upravit rozpočet bez zastupitelstva.*

*Mgr. J. Jizba – konkrétně, pokud přijde něco za 250 tis. Kč, můžete o tom rozhodnout sám?*

*Ing. Podlipný – fakticky je to možné, ale o takovýchto věcech se vždy diskutuje.*

*Návrh u s n e s e n í :*

*Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k přijímání jednotlivých rozpočtových opatření do výše 200.000,- Kč.*

***S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.***

***7) Rozpočtové opatření č.4/2022***

*Rozpočet je potřeba navýšit na straně příjmů zejména z důvodu úroků ze spořícího účtu, na straně výdajů zejména z důvodu nákupu nádob na odpadový papír.*

*Ing. Podlipný – částky v příjmech je stav, který bude pravděpodobně do konce roku.*

*Návrh na u s n e s e n í :*

*Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022, kterým se zvyšují příjmy a výdaje obce o 218.913,16 Kč v členění na položky a paragrafy dle přílohy č. 2.*

***S unesením souhlasili všichni zastupitelé.***

*8. Informace z porad zastupitelstva obce*

*9. Diskuse*

*2.12. je* ***valná hromada mikroregionu*** *v Rozběřicích od 17 hodin. Valné hromady se zúčastní Ing. Podlipný, Mgr. Jizba, Petr Čihal, Ing. Petr.*

***Tříkrálová sbírka*** *– vedoucí bude pan Čihal a pan Kiršbaum.*

***Ples obce Neděliště 18.3.2023***

***10) Závěr***

*Jednání skončeno v 20:45 hodin.*

*Počet stran: 3*

*Zapsal: Andrea Netušilová*

*Ověřili: Mgr. Jan Jizba – předseda kontrolního výboru*

 *Zdeněk Kiršbaum – předseda sportovního výboru*

 *Ing. Luboš Podlipný – starosta*

***O b e c N e d ě l i š t ě***

***Zasedání zastupitelstva obce č.6/2022***

***ze dne 28.11.2022***

***Usnesení:***

*Zastupitelstvo obce*

***Schvaluje :***

1. *Dodatek č.1 smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce sportovního hřiště na p.č.208/2 v k.ú. Horní Neděliště“. Smluvní pokuta za nedodržení termínu 31.10.2022 nebude uplatněna.*
2. *Rozpočtové opatření č. 4/2022, kterým se zvyšují příjmy a výdaje obce o 218.913,16 Kč v členění na položky a paragrafy dle přílohy č. 2.*

***Pověřuje :***

1. *Starostu obce k přijímání jednotlivých rozpočtových opatření do výše 200.000,- Kč.*

*Příloha č.1*

*Zapsal: Andrea Netušilová*

*Ověřili: Mgr. Jan Jizba – předseda kontrolního výboru*

 *Zdeněk Kiršbaum – předseda sportovního výboru*

 *Ing. Luboš Podlipný – starosta*